Phần 1. Phân tích

| Mã | Hợp lý / Chưa hợp lý | Quy tắc bị vi phạm | Hậu quả khi lập kế hoạch Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Chưa hợp lý | Vi phạm quy tắc Planning Poker vì lấy trung bình các phiếu để chốt điểm. Kết quả 4 SP không nằm trên thang Fibonacci đã thống nhất. | Ước lượng không phản ánh đúng đánh giá của Developers, gây khó khăn khi lựa chọn PBI vào Sprint. |
| P2 | Chưa hợp lý | Product Owner không được quyết định Story Point. Khi các phiếu lệch nhau, đội cần thảo luận giả định và rủi ro thay vì chọn điểm để kịp kế hoạch. | PBI có thể bị đánh giá thấp, khiến đội nhận quá nhiều công việc và khó hoàn thành Sprint Goal. |
| P3 | Hợp lý | Developers đã giải thích sự chênh lệch giữa các phiếu, thảo luận và chọn lại đồng thời. Kết quả thống nhất 5 SP nằm trên thang điểm của đội. | Giúp đội hiểu rõ hơn về độ lớn công việc và lập kế hoạch Sprint phù hợp. |
| P4 | Chưa hợp lý | Vi phạm quy tắc Story Point là độ lớn tương đối, không được quy đổi cố định sang giờ. | Đội có thể hiểu sai năng lực thực tế, lập kế hoạch dựa trên thời gian quy đổi không chính xác. |
| P5 | Chưa hợp lý | PBI chưa đủ rõ nhưng vẫn chốt điểm theo đa số. Đội phải làm rõ yêu cầu trước khi ước lượng. | Phạm vi có thể thay đổi trong Sprint, phát sinh công việc và làm chậm tiến độ. |

Phần 2. Sửa lỗi

P1 – Đăng nhập bằng số điện thoại

Lan yêu cầu Developers thảo luận lý do có người chọn 3 SP và người chọn 5 SP, đặc biệt làm rõ rủi ro tích hợp với dịch vụ gửi OTP, xác thực số điện thoại và xử lý mã hết hạn. Sau khi thống nhất các giả định, Developers chọn thẻ lại và chốt một giá trị trên thang điểm của đội, không lấy trung bình.

P2 – Thanh toán bằng ví RikkeiPay

Lan yêu cầu Đức (Product Owner) làm rõ phạm vi thanh toán, các trường hợp giao dịch thất bại, hoàn tiền và yêu cầu tích hợp với RikkeiPay; Developers thảo luận sự chênh lệch giữa 5, 8 và 13 SP. Sau đó, Developers tự chọn thẻ lại và thống nhất Story Point phù hợp, không để Product Owner quyết định thay.

P4 – Theo dõi vị trí tài xế trên bản đồ

Lan yêu cầu đội giữ kết quả 13 SP vì Developers đã thảo luận và chọn lại đồng thời, nhưng phải xóa ghi chú “13 SP = 52 giờ” vì Story Point không quy đổi cố định sang giờ. Đội sử dụng 13 SP để so sánh độ lớn tương đối với Reference Story và lập kế hoạch dựa trên năng lực thực tế của Sprint.

P5 – Áp mã giới thiệu bạn bè

Lan yêu cầu Đức làm rõ quy tắc sử dụng mã giới thiệu cùng các chương trình khuyến mãi khác, bao gồm việc có cho phép áp dụng đồng thời hay không và cách xử lý khi mã không hợp lệ. Khi yêu cầu đã rõ, Developers mới thảo luận các rủi ro và chọn thẻ lại để thống nhất Story Point.